附件2

合同结算评审提交资料表

| 资料分类 | 资料名称 | 资料分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同结算评审申请 | - 合同结算评审申请书（须附承接单位承诺书或单方结算资料）。 | 必备资料 | 格式由我中心提供 |
| 项目立 项资料 | - 市发改部门概算批复文件或市政府有关文件。 | 必备材料 |  |
| 招投标 资料 | - 招标文件（含招标控制价计价文件纸质版及电子版、招标答疑补疑文件、甲供材料清单及采购方式说明）及标底公示表； - 中标通知书； 3. 中标单位投标文件（含商务标及计价文件电子版）。 | 必备材料 | 招标工程 须提供 |
| 预算造价文件 | - 经审批的预算书（纸质版及电子版）。 | 必备材料 | 非招标工程须提供 |
| 合同资料 | - 合同、补充合同或协议书（若有）。 | 必备材料 | 须确保完整提供 |
| 开竣工证明资料 | - 开工报告或开工令； - 竣工验收报告； - 如合同延期，须提供符合合同约定的延期审批资料； 4 .服务类合同须提交合同内容完结证明文件。 | 必备材料 | 根据合同 类型提供 |
| 竣工结算造价成果文件 | - 结算造价成果文件（纸质版及电子版），纸质版封面签章须完整、有效，包括建设单位、造价咨询公司位公章及执业印章及注册造价工程师执业印章（若有委托造价咨询）； - 提供的结算造价文件纸质版与电子版内容一致。 | 必备材料 | 无统一格式，由申请人据实提供 |
| 工程量计算书 | - 完整的工程量计算书（纸质版及电子版），包括三维工程量计算模型或工程量说明、计算式。 | 必备材料 | 无统一格式，由申请人据实提供；工程量计算书与结算造价成果文件工程量一致 |
| 图纸资料 | - 完整的施工图纸（电子版或纸质版）、图纸会审答疑记录及竣工图纸（电子版或纸质版）。 | 必备材料 | 提供的电子版图纸必须与经审批的纸质版图纸内容一致，提供的图纸资料符合出图规范要求。未提供的纸质版图纸由建设单位保管并备查。 |
| 工程变更及签证资料 | - 经审批的设计变更、签证资料； - 送审变更及签证资料的完整性说明。 | 补充资料 | 涉及相关事项时须提供 |
| 材料及设备的定价依据 | - 专业工程暂估价部分的定价资料； - 新增材料、设备的询价记录或定价资料； - 按《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》进行询价采购的材料设备，需提供询价采购的结果证明资料。 | 补充材料 | 涉及相关事项时须提供 |
| 施工方案 | - 经批准的施工方案及专项施工方案。 | 补充材料 | 涉及相关事项时须提供 |
| 工料机调差资料 | - 工料机调差计算文件（含电子版）及相关依据文件。 | 补充材料 | 涉及相关事项时须提供 |
| 合同奖罚资料 | - 结算涉及的奖、罚金计取依据及证明文件。 | 补充材料 | 涉及相关事项时须提供 |
| 土方、基坑支护及桩基工程施工资料 | - 土方工程须提供土方方格网图，如有测绘须提供相关资料； - 基坑支护工程、桩基工程须提供施工记录等相关资料； - 工程地质勘察报告。 | 补充材料 | 涉及相关事项时须提供 |
| 其他资料 | - 送审单位根据实际情况提供的其他资料。 | 补充材料 | 涉及相关事项时须提供 |

送审须知

1.评审项目资料接收地点设在深圳市财政和预算投资评审中心（以下简称评审中心）资料收发室。

2.评审项目由项目单位负责送审。其中，结算评审资料可由经项目单位授权的建设单位（建设单位包括政府投资工程项目统一建设管理单位、项目自建单位、代理建设单位、项目法人单位）送审。送审人员应为送审单位负责基本建设管理的工作人员，送审时应按要求向评审中心工作人员出示工作证件。送审单位不得委托合同相对方、社会中介机构等不符合规定的单位或个人代理送审事宜。对不按要求办理的，评审中心不予受理。

3.评审中心不予受理存在以下情况的项目：

（一）正处于行政机关处理、处罚期间的；

（二）突破总概算且未获得发改部门同意调整的；

（三）其他不满足评审条件的。

4.为提高工作效率，特定评审项目实行资料预检查制度。存在集中送审或送审金额较大、资料较多的评审项目，送审单位可提前向业务部门联系人或资料收发室电话预约，业务部门可派评审组前往送审单位进行资料预检查。

5.对送审资料的相关要求：

（一）送审资料的内容要求。送审资料分为必备资料和补充资料。必备资料是实施评审必须具备的前置材料。补充资料是评审过程中发现必备资料无法说明情况或得出评审结论，需要相关单位进一步补充的材料。

（二）资料的盖章要求。送审资料纸质版须在每份资料上盖章，装订成册后，须在每册资料封面盖章并骑缝盖章。

（三）送审资料的格式要求。所有送审资料均应符合城建档案管理的相关要求。所有文件材料禁用原子笔、彩色笔及铅笔书写，禁用涂改液涂改；纸张大小应满足A4或A3篇幅，左边距空白2.5cm，没有破损或残缺不全的现象。

- （四）送审资料的装订要求。送审资料应按内容分类，并制作目录、装订成册（如有多册资料，则包括总目录及分册目录）。